项目编号：2018【019】

安徽工业大学

佳山校区1#教学楼装饰简易出新工程监理服务采购项目

询

价

文

件

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

2018年5月

- 一、询价公告

安徽工业大学招投标及采购中心就“安徽工业大学佳山校区1#教学楼装饰简易出新工程监理服务采购项目”进行公开询价，欢迎各单位参与报价。

一、项目概况：

项目名称：安徽工业大学佳山校区1#教学楼装饰简易出新工程监理服务采购项目

项目编号：2018【019】

项目预算：报价费率不超过2.19%

二、询价采购内容：详见本公告附件。

三、供应商资质要求：

1、报价人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商须具备国家相关行政主管部门核发的建筑施工监理专业乙级及以上资质，具有独立法人资格的监理单位，能提供相应的服务，并有较强的服务及保障能力。

四、项目完成日期：

签定合同协议书起至工程质保期满止。如因非监理单位的原因造成工期调整或拖延，监理服务期应相应顺延，而且监理单位可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期进行调整或延长，监理服务期也相应作调整或延长。这些工期的调整或延长属于正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标单位在报价时应作考虑。

五、付款方式：

工程竣工验收合格后支付监理费的75%，审计结束后，支付监理费的95%，监理期结束后支付剩余的监理费。

六、成交供应商确定方式：

在符合采购要求，质量和服务相等的前提下，以有效最低报价为成交价，确定一家报价单位作为成交供应商。

七、监理费计取方式：

监理费用＝工程建安结算额×投标报价监理费率，监理范围内的监理费率不作调整。

八、注意事项：

1、报价函需加盖单位公章，与相关资料作为投标文件一式叁份，一个正本，贰个副本，密封包装并加盖骑缝章，上述所有资料复印件均须加盖公章并胶装订成册（散装、抽杆夹等形式不予接收），封装面写明本询价项目名称，否则报价函将被视为无效报价；

2、报价人需针对本次采购内容进行一次性书面报价，选择性报价不予接受。报价一经确认，采购人即不再接受变更；

3、供应商应就服务作出书面承诺。

九、报价文件递交及联系方式：

1、递交报价文件时间：2018年5月25日08:30-09:00；

2、递交报价文件地点：安徽工业大学（湖东路59号）招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）；

3、联系方式：

项目单位联系人：桑老师；联系电话：0555-2311617；

采购中心联系人：张老师；联系电话：0555-2311291。

八、保证金缴纳

1、投标保证缴纳金额：2400元整，投标时现金缴纳；

2、履约保证金缴纳金额：成交单位按成交价的5%缴纳，汇至指定账户。待项目完成验收合格后，七日内全额无息退还；

3、缴纳账户：户名：安徽工业大学，开户行：工行马鞍山团结广场支行，账号：1306020809024926468。

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

二〇一八年五月二十二日

二、项目概况、范围和内容

1、项目概况

佳山校区1#教学楼建于1984年，六层（局部七层）框架结构，预制空心楼板，钢窗、木门，建筑面积12700平方米。依据2018年第一次校长办公会议纪要精神，对1#教学楼进行门窗更换，外墙清洗、内装饰更新、水电修复等项目维修。本项目总投资预算585万元。

2、监理范围

（1）本项目维修施工图范围内的全部内容，及在工程施工过程中的各种工程变更及附属于本项目的工程。

（1）本项目施工阶段的全过程监理，对工程的进度、质量、投资及安全文明施工管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等。

3、 监理工作内容

（1）审查承包人各项施工准备工作，下达开工令；

（2）督促承包人施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；

（3）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（4）协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

（5）编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；

（6）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；

（7）监督承包人严格按技术规范要求和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

（8）检查控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；

（9）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

（10）协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；

（11）督促检查安全生产，文明施工；

（12）督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；

（13）组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；

（14）对需要招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核；

（15）做好施工过程中的投资控制，包括工程变更的费用分析、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的初审并提交初核报告；

（16）施工过程中做好与设计单位的沟通和协调；

（17）履行政府相关管理部门的有关规定；

（18）履行规范相关要求和规定。

三、建设工程委托监理合同

委托人           与监理人       经过双方协商一致，签订本合同。

（一）委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：佳山校区1#教学楼装饰简易出新工程

工程地点：安徽工业大学佳山校区

工程规模：

（二）本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

（三）下列文件均为本合同的组成部分：

1、 建设工程委托监理合同；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

（四）监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

（五）委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

监理服务期：签定合同协议书起至质保期结束止。如因非监理单位的原因造成工期调整或拖延，监理服务期应相应顺延，而且监理单位可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期进行调整或延长，监理服务期也相应作调整或延长。这些工期的调整或延长属于正常的监理服务，业主不另外增加监理费用。

本合同一式 六份，具有同等法律效力，甲方执 四 份，乙执二份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

甲   方：                 乙    方：                见证方：

单位盖章：                单位盖章：                单位盖章：

代表签字：                代表签字：                代表签字：

电    话：                电    话：                电    话：

签订时间：   年  月  日   签订时间：    年  月  日  签订时间：    年  月  日

- 附件：  报价文件的组成

- 封面格式：

安徽工业大学

（项目名称）

（项目编号）

报

价

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话（手机）：

传      真：

年     月     日

- 一、报价函

致：安徽工业大学

1、根据贵校招投标及采购中心          （项目编号）发布的询价公告，我们决定参加贵校组织的“            （项目名称）”的询价采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向买方提供所需的服务，总投标价为单位工程总造价的         %，并承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的服务，并交付买方验收。

4、我方为本项目提交的报价文件一式   份，其中正本   份、副本   份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                           电    话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

- 二、授权委托书

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：           年    月    日

| 法人身份证复印件 正面 | 法人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (采购人)的           项目的采购活动。代理人在合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单  位：             部门：                 职务：

供应商：(盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

代理人联系方式  固定电话：        移动电话：

日期：          年       月      日

| 委托授权人身份证复印件 | 委托授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

- 三、资质证明文件

- 四、质量和服务承诺

- 五、销售业绩及类似成功案例

- 六、其他相关材料